Приложение

к постановлению администрации муниципального образования

Илькинское сельское поселение Меленковского

муниципального района Владимирской области

от 21.07.2022 г. № 93

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Жилищное хозяйство муниципального образования Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района Владимирской области

на 2021-2025 г.»

ПАСПОРТ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Жилищное хозяйство муниципального образования Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района Владимирской области на 2021-2025 г. | | | | | |
| Наименование, номер и дата нормативного акта администрации Владимирской области, которым утверждена соответствующая по целям программа регионального уровня |  | | | | | |
| Ответственный исполнитель программы | администрация муниципального образования Илькинское Меленковского района | | | | | |
| Соисполнители программы | Не предусмотрены | | | | | |
| Участники программы | Жители муниципального образования и хозяйствующие субъекты, находящиеся на территории | | | | | |
| Подпрограммы программы | Не предусмотрены | | | | | |
| Цели программы | Повышение качества условий проживания граждан в муниципальных жилых домах. | | | | | |
| Задачи программы | Содержание и ремонт муниципальных жилых домах. | | | | | |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Сведения о значениях индикаторов и показателей подпрограммы по годам представлены в приложении № 1 | | | | | |
| Этапы и сроки реализации программы | 2021-2025 г.г | | | | | |
| Объем бюджетных ассигнований программы (подпрограммы), в том числе по годам и источникам | Объем бюджетных ассигнований Программы в целом составляет 750,00 тыс. руб., в том числе по годам и источникам финансирования: | | | | | |
| Годы | Всего | в том числе: | | | |
| ФБ | ОБ | МБ | ВнБИ |
| 2021 |  |  |  |  |  |
| 2022 | 250,00 |  |  | 250,00 |  |
| 2023 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |
| 2024 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |
| 2025 | 300,00 |  |  | 300,00 |  |
| Итого | 750,00 |  |  | 750,00 |  |
| Объем ресурсного обеспечения Программы может ежегодно корректироваться по факту уточнения доходной части бюджета муниципального образования. | | | | | |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Сведения об ожидаемых непосредственных результатах реализации подпрограммы представлены в [приложении № 2](#Par490) | | | | | |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.**

Муниципальное образование Илькинское Меленковского района образовано законом Владимирской области № 57-ОЗ от 13.05.2005 г. «О наделении Меленковского района и вновь образованных муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ».

В состав территории муниципального образования, входит 13 населенных пунктов (Закон Владимирской области от 05.08.2009 г. № 82-ОЗ).

Административный центр муниципального образования – с. Илькино.

По состоянию на 01.01.2021 г. на балансе администрации муниципального образования Илькинское Меленковского района находится два жилых дома (с. Войново и д. Осинки).

Жилой дом с. Войново требует проведения капитального ремонта.

Жилой дом д. Осинки требует проведения оценки технического состояния на предмет принятия решения о целесообразности дальнейшей эксплуатации данного дома.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения;**

**основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы.**

Программа разработана в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования Илькинское Меленковского района от 04.06.2020 г. № 45 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Илькинское Меленковского района» и охватывает вопросы содержания и ремонта жилых домов, находящихся в муниципальной собственности.

Целью реализации Программы является повышение качества условий проживания граждан в муниципальных жилых домах.

Для достижения цели Программы требуется решение задач по содержанию и ремонту муниципальных жилых домов.

Основным показателем (индикатором) Программы, характеризующими достижение целей и решение поставленных задач Программы, является количество муниципальных жилых домов, требующих ремонта

[Сведения](#Par356) о показателях (индикаторах) Программы приведены в приложении № 1.

Перечень целевых показателей предусматривает возможность корректировки в случаях изменения приоритетов государственной политики, появления новых социально-экономических обстоятельств, оказывающих существенное влияние на экономику области.

Программа реализуется в один этап с 2021 по 2025 годы. Целью основного этапа является развитие и закрепление положительных тенденций, сформировавшихся в ходе реализации программных мероприятий.

**3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы.**

Мероприятия программы направлены на содержание и ремонт муниципальных жилых домов.

Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков их реализации и непосредственных результатов приведен в приложении № 2.

**4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.**

При определении объемов финансирования программы учитывались условия и тенденции комплексного развития муниципального образования за последние 10 лет и прогноз до 2025 года, а также реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере, высокая общеэкономическая, социально-демографическая, политическая значимость проблемы и реальная возможность ее решения только при значительной государственной поддержке и вовлечении в инвестиционную деятельность всех участников реализации Программы, включая сельское население.

Объемы затрат и источники финансирования программных мероприятий отражены в приложении № 3.

**5. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы.**

Прогноз конечных результатов реализации мероприятий Программы основывается на достижении основных показателей (индикаторов) к концу 2025 года:

- количество муниципальных жилых домов, требующих ремонта – 0.

**6. Порядок и методика оценки эффективности муниципальной программы.**

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=CC6EF2F119D078AE8C597A0FF264B44859EEA4D4012B1AD802E44D64ECD7AA9AFEFF24BC5353AD2885EDC30FDA8500EA94UCYEJ) администрации муниципального образования Илькинское Меленковского района от 04.06.2020 № 45 " Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Илькинское Меленковского района".

Оценка эффективности Программы осуществляется в целях определения фактического вклада результатов Программы в социально-экономическое развитие муниципального образования и основана на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

Показатели (индикаторы) Программы предполагают оценку интегрированного эффекта от реализации основных мероприятий или указывают на результативность наиболее существенных направлений государственной поддержки.

Для оценки эффективности выполнения показателей (индикаторов) Программы администрация муниципального образования Илькинское Меленковского района ежегодно проводит анализ достигнутых результатов, который предоставляет сведения в комитет по экономике и прогнозированию и финансовое управление администрации Меленковского района, а также размещает на сайте муниципального образования Илькинское Меленковского района.

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограммы) проводится на основе:

1. Оценки степени достижения целей и решения задач Программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений, приведенных в [приложении № 1](#Par356), по формуле:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:



при Тpi = 0 и Tfi> 0 значение Ei принимается равное "0";

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:



при Тpi = 0 и Tfi> 0 значение Ei принимается равное "0".

Ei - степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия Программы (процентов);

Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора i основного мероприятия Программы;

Tpi - установленное государственной программой целевое значение индикатора i основного мероприятия Программы.

Значение показателя (индикатора) Программы считается достигнутым, если значение Ei составляет не менее 95%.

2. Коэффициент полноты использования средств бюджета по каждому основному мероприятию Программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:



Kpoi - коэффициент полноты использования средств областного бюджета на реализацию i основного мероприятия Программы (подпрограммы);

Cfoi - сумма средств областного бюджета, израсходованных на реализацию i основного мероприятия Программы;

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в областном бюджете на реализацию i основного мероприятия Программы.

3. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых на реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:



Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из областного бюджета на реализацию i основного мероприятия Программы (подпрограммы).

4. Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия Программы признается высокой в случае, если значение Keoi составляет не менее 100%.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия Программы признается удовлетворительной в случае, если значение Keoi составляет не менее 95%.

В остальных случаях бюджетная эффективность реализации основного мероприятия Программы признается неудовлетворительной.

Оценка бюджетной эффективности мероприятий, на которые бюджетные ассигнования не предусмотрены, не производится.

**7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.**

Реализация настоящей Программы сопряжена с определенными рисками, связанными с климатическими условиями, макроэкономическими и внешнеэкономическими факторами. К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

- отсутствие финансирования или неполное финансирование из различных источников финансового обеспечения программы;

- отсутствие проектно-сметной документации;

- риск неэффективных управленческих решений в ходе выполнения программы;

- природно-климатические риски, обусловленные тем, что колебания погодных условий оказывают серьезное влияние на сроки проведения строительно-монтажных работ;

- возникновение обстоятельств непреодолимой силы;

- изменение федерального законодательства.

Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации Программы и разработки при необходимости предложений по ее корректировке.

Приложение № 1

к муниципальной программе

**СВЕДЕНИЯ**

**об индикаторах и показателях муниципальной программы, подпрограммы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения показателей | | | | | |
| 2020  (базовый год) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Количество муниципальных жилых домов, требующих ремонта, в том числе: | Единицы | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый результат  (краткое описание) | Связь мероприятия с показателями программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основные мероприятия муниципальной программы | | | | | | |
| 1. | Ремонт и содержание муниципальных жилых домов | администрация  муниципального образования Илькинское Меленковского района | 2021 | 2025 | Повышение качества условий проживания граждан в муниципальных жилых домах. | Количество муниципальных жилых домов, требующих ремонта |

Приложение № 3

к муниципальной программе

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств местного бюджета  (далее также - ГРБС) | Код бюджетной классификации <\*> | | | | | Источник финансирования | | Расходы (тыс. рублей) по годам реализации | | | | | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР |  | | 2021 г. | | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2021-2025 г.г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа  «Жилищное хозяйство муниципального образования Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района Владимирской области на 2021-2025 г.» | Всего по программе | x | x | x | x | Всего | |  | | 250,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 750,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | |  | |  |  |  |  |  |
| 203 | 0501 | 0700120070 | 244 | Местный бюджет | |  | | 250,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 750,00 |
| x | x | x | x | Внебюджетный источник | |  | |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1  «Ремонт и содержание муниципальных жилых домов» | Всего по основному мероприятию 1 | x | x | x | x | Всего | |  | | 250,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 750,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | |  | |  |  |  |  |  |
| 203 | 0501 | 0700120070 | 244 | Местный бюджет | |  | | 250,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 750,00 |
| x | x | x | x | Внебюджетный источник | |  | |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1  «Ремонт муниципального жилого дома с. Войново» | Всего по мероприятию 1.1 | x | x | x | x | Всего | |  | | 250,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 750,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | |  | |  |  |  |  |  |
| 203 | 0501 | 0700120070 | 244 | Местный бюджет | |  | | 250,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 750,00 |
| x | x | x | x | Внебюджетный источник | |  | |  |  |  |  |  |